INFORME DE DECISIÓN

# VTEX vs. Tiendanube

Evaluación del ecosistema VTEX + Producteca + Pirce y del posible cambio a Astroselling

| Empresa | Saracho Neumáticos |
| --- | --- |
| Fecha | 18 de agosto de 2026 |
| Objetivo | Definir una ruta de plataforma e integración con menor costo y riesgo operativo |
| Alcance | Plataforma, catálogo, stock, precios, pedidos, marketplaces, personalización y soporte |
| Estado | Recomendación preliminar sujeta a costos reales y prueba técnica |

CONCLUSIÓN EJECUTIVA La prioridad es bajar el costo fijo porque el nivel de ventas está bajo, sin resignar imagen ni capacidad comercial. Astroselling ya manifestó en conversaciones con Saracho Neumáticos su disposición a desarrollar una integración con VTEX; esto vuelve viable una prueba, pero no equivale todavía a un conector productivo con alcance y SLA cerrados. La alternativa estructural a evaluar es Tiendanube + Astroselling, acompañada por una demostración custom que pruebe que la tienda puede verse tan bien como la actual en VTEX.

DECISIÓN PROPUESTA

Mantener el esquema actual durante el análisis y no hacer un reemplazo directo de Producteca.

Formalizar con Astroselling lo conversado: propuesta de integración VTEX, alcance bidireccional, costo, mantenimiento y SLA; validarlo con una prueba de concepto.

Construir una demo custom de Tiendanube —Home, listado, ficha, cuotas, carrito y móvil— para comparar calidad visual y experiencia con VTEX.

Comparar continuidad optimizada en VTEX versus migración completa a Tiendanube + Astroselling, usando costo total a 24 meses, impacto inmediato en caja y pruebas técnica/visual.

Lectura rápida

VTEX ofrece más potencia, control y capacidad de evolución; Tiendanube ofrece mayor simplicidad y una estructura potencialmente más liviana para una operación estándar. Con ventas bajas, el costo fijo mensual gana peso en la decisión. La demo debe demostrar que bajar costos no obliga a aceptar una tienda visualmente inferior.

# 1. Contexto y arquitectura actual

Saracho Neumáticos opera su tienda en VTEX. Producteca sincroniza el catálogo con VTEX y, por lo tanto, interviene en datos críticos como productos, precios, stock y pedidos. Pirce se incorpora en este informe como el integrador/partner operativo actual; su alcance exacto, contrato, fee y responsabilidades deben validarse antes de tomar una decisión.

La documentación interna también evidencia desarrollo específico sobre VTEX IO para información de cuotas y promociones. Ese activo no migra automáticamente a Tiendanube: deberá reemplazarse por funcionalidad nativa, una aplicación equivalente o un nuevo desarrollo.

Como antecedente comercial relevante, Saracho Neumáticos ya mantuvo conversaciones con Astroselling para analizar una integración con VTEX y el proveedor manifestó disposición a desarrollarla. El informe trata esa disposición como una oportunidad concreta, aunque pendiente de propuesta formal, definición técnica, costos, SLA y prueba productiva.

PRIORIDAD DEL NEGOCIO La baja de ventas vuelve urgente reducir el punto de equilibrio mensual. La decisión debe privilegiar ahorro recurrente y simplicidad, pero proteger conversión, posicionamiento de marca y continuidad operativa.

## Mapa simplificado

| Componente | Función considerada | Rol |
| --- | --- | --- |
| VTEX | Tienda, catálogo operativo, promociones, checkout, pedidos y extensiones VTEX IO | Plataforma central |
| Producteca | Sincronización multicanal de catálogo, stock, precios y pedidos | Capa crítica de integración |
| Pirce | Implementación, soporte o integración según contrato vigente | Responsabilidad a confirmar |
| Mercado Libre y otros | Canales externos que consumen catálogo/stock/precio y generan ventas | Canales comerciales |

PRINCIPIO DE ARQUITECTURA Cada salto adicional entre sistemas agrega puntos de falla, conciliaciones y dependencia de terceros. La decisión no es solo VTEX vs. Tiendanube: es qué combinación completa tiene un dueño claro para cada dato y cada incidente.

## Supuestos y límites

El análisis es ejecutivo y no reemplaza una cotización vinculante ni un relevamiento funcional detallado.

No se encontraron referencias públicas inequívocas sobre Pirce; se evita atribuirle funciones no confirmadas.

Los precios publicados cambian —especialmente en Argentina— y deben revalidarse al contratar.

No se dispone aún del GMV, cantidad de pedidos, SKU activos, centros de stock, fee de cada proveedor ni horas mensuales de soporte.

# 2. Comparación de plataformas

La comparación debe partir del nivel de complejidad que realmente necesita el negocio. VTEX está orientada a operaciones de comercio unificado, extensibles y de mayor escala; Tiendanube prioriza rapidez de implementación, autogestión y un ecosistema de aplicaciones para resolver necesidades frecuentes.

| Criterio | VTEX | Tiendanube |
| --- | --- | --- |
| Implementación | Mayor esfuerzo inicial y necesidad de especialistas | Más rápida y accesible para equipos no técnicos |
| Costo | Contrato y servicios a medida; requiere sumar Producteca, Pirce y mantenimiento | Planes públicos en ARS, más apps y posibles comisiones por transacción |
| Escala y complejidad | Fuerte para múltiples canales, inventarios, reglas, OMS y extensiones | Adecuada para operación estándar; Evolución cubre casos de mayor tamaño |
| Personalización | Alta: VTEX IO, APIs, headless y arquitectura composable | HTML/CSS/JS y aplicaciones; los límites dependen del plan y de las APIs |
| Operación diaria | Potente, pero con mayor curva de aprendizaje y gobernanza | Más simple de administrar y capacitar |
| Marketplaces | Capacidades e integraciones amplias; Producteca centraliza la operación actual | Se apoya fuertemente en apps como Astroselling |
| Promociones/checkout | Mayor profundidad para reglas complejas y escenarios enterprise | Suficiente para promociones y checkout estándar; validar excepciones |
| Omnicanal/OMS | Ventaja clara cuando hay múltiples stocks, tiendas, sellers o fulfillment complejo | Más acotado; planes superiores amplían centros y gestión |
| Soporte técnico | Requiere coordinación plataforma + integrador + aplicaciones | Menor barrera, aunque las apps agregan terceros y contratos separados |
| Riesgo de salida | Mayor dependencia de desarrollos y contratos especializados | Migrar hacia Tiendanube exige recrear customizaciones y mapear datos |

## Ventajas principales de VTEX

Escalabilidad y control: mejor preparada para reglas comerciales, inventario, OMS, marketplaces y operaciones complejas.

Extensibilidad: permite construir diferenciadores mediante VTEX IO, APIs y opciones composables/headless.

Continuidad: evita una migración de catálogo, SEO, promociones, clientes, analytics y procesos ya estabilizados.

Aprovechamiento de activos existentes: conserva la app personalizada de cuotas/promociones y el conocimiento acumulado.

## Desventajas principales de VTEX

Costo total y complejidad más altos: plataforma, Producteca, Pirce, aplicaciones y horas de desarrollo deben analizarse como un conjunto.

Mayor dependencia de especialistas: cambios y diagnósticos pueden involucrar a más de un proveedor.

Riesgo de sobredimensionamiento: si la operación es esencialmente una tienda B2C estándar más Mercado Libre, parte de la capacidad puede no generar retorno.

Gobernanza exigente: se necesita definir qué sistema manda sobre catálogo, stock, precio y pedidos.

## Ventajas principales de Tiendanube

Menor barrera operativa: puesta en marcha, administración y capacitación más simples.

Mayor transparencia inicial de costos: publica planes en Argentina y permite escalar por niveles.

Ecosistema local: pagos, envíos y aplicaciones pensadas para negocios argentinos.

Compatibilidad documentada con Astroselling: sincronización de precio y stock, publicación y centralización de ventas multicanal.

## Desventajas principales de Tiendanube

Menor profundidad para casos complejos: hay que validar promociones, múltiples inventarios, fulfillment, permisos y flujos especiales.

Dependencia de aplicaciones: el costo y la confiabilidad final no son solo los del plan base.

Comisiones: con medios de pago externos, los planes publicados contemplan costo por transacción.

Costo de migración y posible pérdida funcional: SEO, customizaciones, históricos y procesos deben reconstruirse o resignarse.

## Demostración visual y desarrollo custom en Tiendanube

La comparación no debe hacerse entre una VTEX trabajada durante años y una plantilla básica de Tiendanube. Para que la decisión sea justa, se propone construir una demo custom con la identidad real de Saracho y medirla contra las pantallas actuales.

| Pantalla/tema | Qué debe demostrar la demo custom |
| --- | --- |
| Home | Marca, propuesta comercial, financiación, categorías y acceso rápido por medida |
| Listado / PLP | Filtros claros, tarjetas de producto, precio, cuotas, stock y navegación móvil |
| Ficha / PDP | Medida, atributos, beneficios, envío, cuotas, confianza y llamado a compra |
| Carrito y checkout | Continuidad visual, claridad de costos, pagos, envío y ausencia de fricción |
| Móvil | Jerarquía, velocidad percibida, botones, filtros y lectura sin pérdida de identidad |
| SEO y analítica | Metadatos, URLs, datos estructurados, eventos y medición comparables |

Tiendanube publica acceso al código y opciones de diseño mediante HTML, CSS y JavaScript según el plan; el alcance exacto debe confirmarse para la contratación elegida. Abrir fuente

# 3. Evaluación de los ecosistemas posibles

| Escenario | Fortaleza | Riesgo principal | Juicio |
| --- | --- | --- | --- |
| A. VTEX + Producteca + Pirce | Integración VTEX documentada; continuidad de customizaciones y operación | Costo, complejidad y coordinación de tres proveedores | Viable / base actual |
| B. VTEX + Astroselling + Pirce | Astroselling manifestó disposición a desarrollar la integración; podría reducir el costo si el alcance es equivalente | Sería una integración nueva/custom: falta cerrar alcance, costo, mantenimiento, SLA y responsabilidad de punta a punta | Viable para PoC |
| C. Tiendanube + Astroselling | Arquitectura más simple y conexión pública documentada; costos base visibles | Migración completa, recreación de funciones VTEX y validación de límites | Alternativa a evaluar |
| D. Tiendanube + Producteca (transición) | Permite desacoplar la migración de plataforma del cambio de integrador | Mantiene temporalmente el costo de Producteca y requiere doble transición | Útil como contingencia |

PUNTO DE DECISIÓN La disposición de Astroselling habilita dos caminos de ahorro: desarrollar su integración con VTEX o usar su conector documentado con Tiendanube. Ambos requieren una comparación de TCO y una prueba. La opción VTEX debe probar el conector; la opción Tiendanube debe probar, además, que el desarrollo custom alcanza la calidad visual esperada.

## Producteca vs. Astroselling

| Tema | Producteca | Astroselling | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| VTEX | Integración específica publicada | Disposición comunicada a Saracho para desarrollarla; no figura como conector estándar público | Potencial a validar |
| Tiendanube | Integración disponible | Integración documentada por Tiendanube y Astroselling | Ambos viables |
| Catálogo/stock/precio | Sincronización y publicación multicanal | Sincronización, reglas de stock/precio, publicación y enlaces | Validar equivalencia |
| Pedidos/facturación | Órdenes, envíos y facturas dentro de una plataforma de integración | Centraliza órdenes; factura si existe ERP/facturador conectado | Validar flujo real |
| Monitoreo/SLA | Producteca publica centro de monitoreo, ISO 27001 y SLA según plan | Revisar SLA, soporte, auditoría y recuperación contractual | Ventaja a comprobar |
| Precio público | No fijo; términos contemplan implementación, fee, usuarios/canales y desarrollo | Planes publicados en USD con límites por canales, SKU y órdenes | Ventaja Astroselling |

Fuentes oficiales: Producteca publica su integración con VTEX; Astroselling publica sus conectores de e-commerce y Tiendanube documenta la instalación de Astroselling. La disposición de Astroselling a integrar VTEX surge de conversaciones mantenidas por Saracho Neumáticos.

# 4. Costos: comparar TCO, no solo licencias

La comparación correcta es a 24 meses y debe incluir costos visibles y ocultos. Un plan más económico puede resultar más caro si exige desarrollo, conciliaciones manuales, pérdida de ventas por stock incorrecto o recreación de funcionalidades.

FÓRMULA RECOMENDADA TCO mensual = plataforma + comisiones + integrador + multicanal + aplicaciones + desarrollo/soporte + costo operativo manual + impacto esperado de incidentes. A esto se suma la migración inicial amortizada en 24 meses.

Con ventas bajas, además del TCO absoluto deben seguirse dos indicadores: costo tecnológico como porcentaje de las ventas netas y cantidad de pedidos necesaria para cubrir el costo fijo digital. Esto permite demostrar si la arquitectura actual está sobredimensionada para el nivel de actividad.

Carga tecnológica = TCO mensual / ventas netas mensuales.

Pedidos de equilibrio tecnológico = TCO mensual / margen de contribución promedio por pedido.

Ahorro de caja = TCO actual - TCO alternativo - amortización mensual de la migración.

| Partida | Dato requerido | Qué incluir |
| --- | --- | --- |
| VTEX | Cotización/contrato vigente | Licencia y condiciones comerciales; no usar estimaciones genéricas |
| Producteca | Cotización/contrato vigente | Implementación, customer success/KAM, fee por operación/canales/usuarios y desarrollos según términos |
| Pirce | Contrato y horas reales | Abono, alcance, bolsas de horas, incidentes, desarrollos y dependencia |
| Tiendanube | Plan + transacciones + apps | Plan, comisión con medios externos, Pago Nube, aplicaciones y plan necesario por centros/permisos |
| Astroselling | Plan + órdenes + posible API | Canales, SKU, órdenes excedentes, ERP/facturación, API y soporte |
| Migración | Proyecto único amortizado | Catálogo, SEO, diseño, contenidos, clientes, promociones, analytics, QA, capacitación y doble operación |

## Referencias públicas al 18/08/2026

Tiendanube Argentina publica: Esencial ARS 26.999/mes, Impulso ARS 78.999/mes y Escala ARS 234.999/mes; Evolución se cotiza. Los costos por transacción con medios externos publicados son 2%, 1% y 0,7% según plan; con Pago Nube se informa sin costo de transacción de Tiendanube.

Astroselling Argentina publica, con pago anual equivalente: Starter USD 22,42/mes, Pro USD 49,92/mes y Business USD 99,92/mes; también muestra valores mensuales superiores para Pro y Business. Los planes tienen límites de canales/SKU y cargos por órdenes excedentes.

Producteca no muestra un precio simple comparable: sus términos describen implementación, servicios de customer success/KAM, licenciamiento según ventas/canales/usuarios y eventuales horas de desarrollo.

Valores orientativos y volátiles. Revalidar con propuestas comerciales antes de decidir.

## Umbral sugerido para justificar la migración

Dado el nivel bajo de ventas, priorizar alternativas que reduzcan al menos 25% del TCO actual y recuperen la inversión de migración dentro de 12 meses, sin dejar requisitos críticos sin solución ni degradar la experiencia visual. Estos porcentajes son criterios de gestión propuestos, no benchmarks del proveedor.

# 5. Cuándo conviene cada opción

## Conviene continuar con VTEX cuando...

Las promociones, el checkout, los inventarios o el fulfillment tienen reglas que Tiendanube no resuelve sin múltiples apps o desarrollo.

La app VTEX IO de cuotas/promociones es crítica y no existe reemplazo equivalente.

La operación proyecta más canales, centros, marcas, B2B, sellers o una experiencia altamente personalizada.

La estabilidad del flujo Producteca-VTEX es buena y el ahorro potencial no compensa el riesgo de migración.

## Conviene evaluar Tiendanube + Astroselling cuando...

El negocio es principalmente B2C estándar, con catálogo manejable y foco en tienda propia + Mercado Libre.

La prioridad es reducir costo fijo, dependencia técnica y tiempo administrativo.

Los requerimientos críticos quedan cubiertos por el plan elegido y aplicaciones con soporte/SLA aceptables.

El ahorro a 24 meses supera migración, capacitación, doble operación y recreación de funciones.

## No aprobar VTEX + Astroselling cuando...

La conexión VTEX depende solo de una API genérica o trabajo a medida sin SLA de punta a punta.

No se puede demostrar sincronización bidireccional de variantes, atributos, precios, stocks y pedidos.

El ahorro de licencia se traslada a más horas de Pirce, conciliación manual o riesgo de sobreventa.

# 6. Riesgos de migración y controles

| Riesgo | Impacto | Control mínimo |
| --- | --- | --- |
| Identidad de SKU | Enlaces incorrectos, duplicados o stock cruzado | Maestro único por SKU/EAN; tabla de equivalencias; prohibir ediciones simultáneas |
| Catálogo de neumáticos | Pérdida de atributos, filtros, kits x2/x4, dimensiones o SEO | Exportación completa; muestra de QA; reconciliación por campos y variantes |
| Stock/precio | Sobreventa, precio desactualizado o margen incorrecto | Pruebas de concurrencia; alertas; comparación automática; stock de seguridad |
| Pedidos | Órdenes incompletas, duplicadas o sin facturación | Idempotencia; estados mapeados; reintentos; conciliación diaria |
| Promociones/cuotas | Pérdida de lógica de la app VTEX IO | Inventario funcional; alternativa nativa/app; prueba de conversión |
| SEO y URLs | Caída de tráfico orgánico | Mapa 301, metadatos, canonicals, Search Console y monitoreo 90 días |
| Clientes y datos | Históricos incompletos o problemas de privacidad | Definir qué migra, consentimiento, seguridad, retención y acceso |
| Responsabilidades | Incidentes rebotan entre plataforma, app e integrador | Matriz RACI y SLA de punta a punta con un dueño por dato |
| Cutover | Interrupción de venta o imposibilidad de volver atrás | Doble operación limitada, congelamiento, checklist y rollback probado |

RIESGO ESPECÍFICO DE SARACHO El catálogo de neumáticos combina medidas, variantes, marcas, kits, dimensiones logísticas y datos SEO. El identificador de enlace no puede improvisarse: SKU de referencia y EAN deben estar completos y ser estables antes del piloto.

# 7. Plan de decisión recomendado

1. Medir la base actual — 2 semanas. Consolidar facturas, GMV, pedidos, SKU, horas manuales, incidentes, latencia de sincronización y alcance real de Pirce.

2. Cerrar requisitos críticos — 1 semana. Listar promociones, cuotas, centros de stock, medios de pago, envíos, Mercado Libre, SEO, reportes y customizaciones que no pueden perderse.

3. Solicitar respuestas vinculantes — 1 a 2 semanas. Formalizar con Astroselling la integración VTEX conversada y pedir a todos los proveedores alcance, límites, SLA, seguridad, soporte, costos y responsabilidad por incidentes.

4. Ejecutar pruebas técnica y visual — 30 días. Probar 50 a 100 SKU, variantes, kits y al menos dos canales. En paralelo, construir una demo custom en Tiendanube de Home, PLP, PDP, cuotas, carrito y móvil para compararla lado a lado con VTEX.

5. Armar business case — 1 semana. Comparar TCO a 24 meses, ahorro, repago, riesgos, brechas y costo de transición.

6. Decidir y, si corresponde, migrar — 6 a 12 semanas. Migración por oleadas, QA, redirecciones SEO, capacitación, observabilidad, doble operación acotada y rollback.

## Criterios propuestos de aceptación del piloto

| Métrica | Condición de aprobación |
| --- | --- |
| Stock | Diferencia <= 0,5% de SKU medidos; cero sobreventas atribuibles al integrador |
| Precios | Diferencia <= 0,5%; reglas de markup verificadas por canal |
| Sincronización | 95% de cambios reflejados en <= 5 minutos o SLA acordado mejor |
| Pedidos | 100% importados una sola vez, con estados y datos necesarios |
| Catálogo | 100% de campos críticos, imágenes, variantes y kits validados en la muestra |
| Operación | Reducción demostrable de tareas manuales y trazabilidad de errores |
| Soporte | Escalamiento probado, tiempos de respuesta y dueño de punta a punta definidos |
| Diseño custom | Home, PLP, PDP, cuotas, carrito y móvil igualan o mejoran la claridad visual y la identidad actual |
| Conversión | No aparecen fricciones nuevas en búsqueda, selección por medida, compra, pagos o envío |

Los umbrales son criterios de aceptación propuestos para Saracho, no compromisos publicados de los proveedores.

## Regla de decisión

RECOMENDACIÓN FINAL Con ventas bajas, acelerar la evaluación de ahorro sin ejecutar un cambio ciego. Comparar dos pruebas: Astroselling integrado a VTEX según la disposición ya expresada, y Tiendanube + Astroselling con desarrollo visual custom. Elegir la alternativa que reduzca materialmente el costo mensual, cumpla la operación y mantenga o mejore la presentación y conversión del sitio.

# 8. Preguntas que deben responder los proveedores

## Astroselling

¿Pueden formalizar la disposición ya conversada para desarrollar la integración VTEX, con alcance, precio, cronograma, mantenimiento y responsables?

¿El resultado será un conector productivo y soportado? ¿Qué operaciones cubrirá y qué referencias o pruebas podrán aportar?

¿Sincroniza en ambos sentidos catálogo, variantes, atributos, imágenes, precio, promociones, stock y pedidos?

¿La API está incluida o tiene costo de configuración? ¿Quién mantiene el conector ante cambios de VTEX?

¿Qué SLA, monitoreo, reintentos, historial, alertas y soporte ofrece para Argentina?

¿Cómo maneja combos/kits, múltiples depósitos y reglas de markup/stock por canal?

## Tiendanube

¿Qué plan reproduce centros de distribución, usuarios, estadísticas, promociones, pagos y envíos actuales?

¿Cómo se reemplaza la app de cuotas/promociones construida en VTEX IO?

¿Qué límites de API, aplicaciones a medida, exportaciones, redirecciones y migración de clientes aplican?

¿Cuál es el costo efectivo con el medio de pago elegido y el GMV real?

¿Qué acceso y límites existen para un desarrollo visual custom que replique o mejore Home, PLP, PDP, cuotas, carrito y experiencia móvil de VTEX?

## Producteca y Pirce

¿Qué funciones se usan realmente y cuáles podrían eliminarse o renegociarse?

¿Quién es el dueño operativo de catálogo, stock, precio, pedidos e incidentes?

¿Qué SLA y reportes de errores/incidentes se cumplen hoy?

¿Cuál sería el costo de continuidad optimizada y cuál el de una migración asistida?

¿Qué parte del fee de Pirce corresponde a complejidad de VTEX y qué parte seguiría existiendo en Tiendanube?

# 9. Fuentes y evidencia

Se priorizaron páginas oficiales de los proveedores y documentación interna del proyecto. Consulta web realizada el 18 de agosto de 2026.

VTEX Developers — Composability

VTEX — Comercio B2C omnicanal

Producteca — Integración con VTEX

Producteca — Plataforma e integraciones

Producteca — Términos, esquema de precios y SLA

Tiendanube — Planes y precios Argentina

Tiendanube Ayuda — Costos y transacciones

Tiendanube Ayuda — Integrar Astroselling

Astroselling Argentina — Funciones, integraciones y planes

Astroselling Ayuda — Conectores de e-commerce

## Evidencia interna consultada

REGLAS_PROYECTO.md: confirma que la tienda usa VTEX y que Producteca sincroniza el catálogo con VTEX.

Repositorio installments-info-sarachoneumaticos: evidencia una aplicación personalizada VTEX IO para información de cuotas/promociones.

Archivos y reportes del proyecto: evidencian catálogo de neumáticos, kits, dimensiones logísticas y reportes operativos VTEX.

Antecedente informado por Saracho Neumáticos: ya hubo conversaciones con Astroselling y el proveedor manifestó disposición a desarrollar una integración con VTEX.

Objetivo informado por Saracho Neumáticos: reducir costos por el nivel bajo de ventas y demostrar mediante desarrollo custom que Tiendanube puede alcanzar una presentación comparable con VTEX.

## Lectura de la integración VTEX propuesta por Astroselling

La documentación pública consultada de Astroselling enumera conectores como Tiendanube, Shopify, WooCommerce, Wix y otros, pero no VTEX. Sin embargo, Astroselling manifestó directamente a Saracho Neumáticos su disposición a desarrollar esa integración. Por lo tanto, el escenario no se descarta: debe convertirse en una propuesta formal y demostrarse con una prueba de concepto antes de considerarlo equivalente a Producteca.

NOTA FINAL Este informe recomienda un proceso de decisión; no una migración inmediata. La información comercial y técnica debe cerrarse con propuestas vigentes, contratos, SLAs y pruebas sobre el catálogo real de Saracho Neumáticos.